**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27.12.2019 № 264

ст-ца Новопокровская

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Новопокровского сельского поселения Новопокровского**

**района от 11 сентября 2014 года №261**

 **«Об утверждении муниципальной программы**

**Новопокровского сельского поселения**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

#

В связи с изменением объемов финансирования, администрация Новопокровского сельского поселения Новопокровского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 11 сентября 2014 года №261 «Об утверждении муниципальной программы Новопокровского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Новопокровского сельского поселения от 3 июля 2019 года №134 «О внесении изменений в постановление администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 11 сентября 2014 года №261 «Об утверждении муниципальной программы Новопокровского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района А.В. Свитенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации Новопокровского сельского поселения

от 27.12.2019 № 264

«Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Новопокровского сельского

поселения

от 11.09.2014 №261

(в редакции постановления

администрации

Новопокровского сельского

поселения

от 27.12.2019 № 264)

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# Новопокровского сельского поселения«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

# ПАСПОРТмуниципальной программы Новопокровского сельского поселения

# «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Координатор муниципальной программы | отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения |
| Координаторы подпрограмм  | отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения |

|  |  |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программыПодпрограммы муниципальной программы | МУ «Перспектива»;МУП НСП «Водоканал»;ГУ КК «Центр занятости населения Новопокровского района» (по согласованию);ТСЖ и управляющие организацииподпрограмма «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы»;подпрограмма«Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»;подпрограмма«Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»[[1]](#footnote-2) |
| Ведомственные целевые программыИные исполнители отдельных мероприятийЦели муниципальной программыЗадачи муниципальной программыПеречень целевых показателей муниципальной программы | не предусмотреныадминистрация Новопокровского сельского поселенияЦелями государственной программы являются создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом, а также продолжение развития отдельных систем водоснабжения, озеленения, благоустройства территории, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;формирование единой эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 летпроведение комплекса мероприятий по реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Новопокровском сельском поселении;оказание поддержки товариществам собственников жилья (ТСЖ) и управляющих организаций и осуществление ремонта многоквартирных домов на условии софинансирования 50%х50%;проведение мероприятий по благоустройству территории, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;осуществление функций по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; организация и проведение общественных работ, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежденийосуществление ремонта многоквартирных домов в Новопокровском сельском поселении;повышение эффективности системы водоснабжения, коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения территории;повышения уровня санитарного состояния территории Новопокровского сельского поселения;совершенствование системы организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;трудоустройство на общественные работы;временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;качество оказываемых услуг муниципальных учреждений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2019 годы, реализация в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы  | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 239374,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств собственников жилья – 0,0 тыс. рублей;в том числе по годам реализации:2015 год – 32200,5 тыс. рублей;2016 год – 39044,0 тыс. рублей;2017 год – 54167,5 тыс. рублей;2018 год – 57788,6 тыс. рублей;2019 год – 56174,1 тыс. рублей;объем финансирования подпрограмм муниципальной программы составляет – 20255,0 тыс. рублей,подпрограмма [«Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»,](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.doc#sub_1301) общий объем финансирования составляет – 7,5 тыс. рублей,в том числе по годам реализации:2015 год – 0,0 тыс. рублей;2016 год – 5,1 тыс. рублей;2017 год – 2,4 тыс. рублей;2018 год ­– 0,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;из них:за счет средств поселения:2015 год – 0,0 тыс. рублей;2016 год – 5,1 тыс. рублей;2017 год – 2,4 тыс. рублей;2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;за счет средств собственников жилья:2015 год – 0,0 тыс. рублей;2016 год – 0,0 тыс. рублей;2017 год – 0,0 тыс. рублей;2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;подпрограмма«Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы», общий объем финансирования составляет – 20005,3тыс. рублей,в том числе по годам реализации:2015 год – 2393,7 тыс. рублей;2016 год – 4968,6 тыс. рублей;2017 год – 4795,6 тыс. рублей;2018 год – 4325,1 тыс. рублей;2019 год – 3522,3 тыс. рублей;подпрограмма «Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы», общий объем финансирования составляет – 242,2 тыс. рублей,в том числе по годам реализации:2015 год – 36,8 тыс. рублей;2016 год – 13,6 тыс. рублей;2017 год – 5,8 тыс. рублей;2018 год ­– 186,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;общий объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы составляет – 219119,7 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  администрация Новопокровского сельского поселения |

# Характеристика текущего состояния и прогноз развития

# жилищно-коммунального хозяйства Новопокровского

# сельского поселения

Жилищный фонд

Техническое состояние жилищного фонда Новопокровского сельского поселения неоднородно. Часть фонда имеет значительный физический износ, так как из-за недостаточного финансирования работы не выполнялись в полном объеме. В связи с невыполненным капитальным ремонтом (недоремонтом) значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия государства и органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере.

Водоснабжение

Основными проблемными вопросами по решению обеспечения водой потребителей являются:

- необходимость реконструкции аварийных водопроводных сетей;

- необходимость поэтапной замены устаревшего оборудования и строительство новых сооружений коммунального хозяйства.

Для технического оснащения жилищно-коммунального хозяйства требуются значительные финансовые ресурсы. Решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.

Занятость населения

Положение на рынке труда остается напряженным. Отмечается значительный рост безработицы. Уровень регистрируемой безработицы по Новопокровскому сельскому поселению составляет 1,1% и одним из направлений решения проблемы занятости населения является временное трудоустройство на общественные работы, а также трудовая адаптация несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Безработные граждане занимаются наведением порядка на улицах станицы, ведут борьбу с сорной растительностью. Поэтому необходимо продолжить, с учетом накопленного опыта, работу по дальнейшему развитию общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с целью снижения напряженности на рынке труда.

Благоустройство

Одним из приоритетов программы является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, озеленение, обустройство комфортных зон отдыха, поддержание санитарного и эстетического состояния территории поселения.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в поселении не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора, уборке улиц.

Решение этих проблем программным методом позволяет достичь повышения комфортности условий проживания жителей поселения, поддержание архитектурного облика Новопокровского сельского поселения.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 муниципальной программы Новопокровского сельского поселения

|  |
| --- |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус[\*](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.doc#sub_10) | Значение показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Новопокровского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км |  | 1,6 | 3,3 | 0 | 5,6 | 6,9 |
| 1.2. | Отремонтировано многоквартирных домов | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  1.3. | Трудоустроено на общественные работы | чел. |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1.4. | Трудоустроено несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | чел. |  | 23 | 5 | 4 | 23 | 0 |
| 2. | Подпрограмма № 1 "Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы" |
| 2.1. | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км |  | 1,6 | 3,3 | 0 | 5,6 | 6,9 |
| 3. | Подпрограмма № 2 "Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы" |
| 3.1. | Отремонтировано многоквартирных домов | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма № 3 "Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы" |
| 4.1 | Трудоустроено на общественные работы | чел. |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4.2. | Трудоустроено несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | чел. |  | 23 | 5 | 4 | 23 | 0 |

Цели муниципальной программы:

- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом, а также продолжение развития отдельных систем водоснабжения, озеленения, благоустройства территории, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

- формирование единой эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Задачи муниципальной программы:

- проведение комплекса мероприятий по реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Новопокровском сельском поселении;

- осуществление ремонта многоквартирных домов на условии софинансирования 50%х50%;

- проведение мероприятий по благоустройству территории, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- осуществление функций по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

- организация и проведение общественных работ, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет осуществляться с 2015 по 2019 годы. Выделение этапов реализации не предусматривается.

# Перечень и краткое описание подпрограмм и основных

# мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы».

Реализация подпрограммы позволит создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан и привлечь граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере.

2. Подпрограмма «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2015 – 2019 годы».

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспечения населения водой питьевого качества, а также в долгосрочной перспективе обеспечение полноценного водоснабжения на территории Новопокровского сельского поселения.

3. Подпрограмма «Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы».

# Подпрограмма направлена на формирование единой эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ с учетом социально-экономической потребности, в создании условий для обеспечения экономически обоснованной занятости населения, на решение вопросов материального обеспечения безработного и его семьи, приобщение к труду длительно безработных граждан.

4. Мероприятия №1 «Озеленение».

Данные мероприятия направлены на поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории сельского поселения.

5. Мероприятия №2 «Организация и содержание мест захоронения»

Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

6. Мероприятие №3 «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения»

Данные мероприятия направлены на обустройство парков, скверов, мемориалов, площадей, пляжей и мест массового отдыха.

7. Мероприятия №4 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»

Данные мероприятия направлены на поддержание санитарного и эстетического состояния территории поселения.

#  8. Мероприятия №5 «Другие мероприятия в области благоустройства»

Целью реализации мероприятий в области благоустройства является повышение комфортности условий проживания жителей поселения.

9. Мероприятие №6 «Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»

Данные мероприятия направлены на поддержку органов территориального общественного самоуправления.

10. Мероприятие №7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов»

Данные мероприятия направлены на решение социально значимых вопросов, связанных с благоустройством территории Новопокровского сельского поселения.

11. Мероприятия №8 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

Данные мероприятия направлены на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «Перспектива», осуществляющего функции по перевозке пассажиров на внутригородских маршрутах Новопокровского сельского поселения, благоустройству, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации и содержанию мест захоронения и прочих мероприятий в области коммунального хозяйства.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Новопокровского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Статус [\*](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.doc#sub_60) | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель |  | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере |
| 1.1 | Задача |  | Поддержка товариществ собственников жилья (ТСЖ) и управляющих организаций и осуществление ремонта многоквартирных домов в Новопокровском сельском поселении |
| 1.1.1 | Ремонт многоквартирных домов |  | всего | 7,5 | 0 | 5,1 | 2,4 | 0 | 0 | ремонт многоквартирных домов на условиях софинансирования 50% х50%  | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 7,5 | 0 | 5,1 | 2,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цель |  | Развитие систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения |
| 2.1 | Задача |  | Проведение мероприятий в области коммунального хозяйства |
| 2.1.1 | Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения |  | всего | 20005,3 | 2393,7 | 4968,6 | 4795,6 | 4325,1 | 3522,3 | повышение эффективности системы водоснабжения | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | 20005,3 | 2393,7 | 4968,6 | 4795,6 | 4325,1 | 3522,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель |  | Обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве |
| 3.1 | Задача |  | Организация временной занятости безработных граждан, трудовая адаптация и социальная поддержка несовершеннолетних граждан |
| 3.1.1 | Организация занятости населения  |  | всего | 242,2 | 36,8 | 13,6 | 5,8 | 186,0 | 0,0 | трудоустройство на общественные работы;содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | 242,2 | 36,8 | 13,6 | 5,8 | 186,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цель |  | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека |
| 4.1 | Задача |  | Поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории сельского поселения |
| 4.1.1 | Озеленение |  | всего | 3862,6 | 1030,4 | 610,3 | 866,6 | 641,5 | 713,8 | улучшение внешнего облика Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | 3862,6 | 1030,4 | 610,3 | 866,6 | 641,5 | 713,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель |  | Повышение уровня организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения Новопокровского сельского поселения |
| 5.1 | Задача |  | Осуществление функций по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения Новопокровского сельского поселения |
| 5.1.1 | Организация и содержание мест захоронения |  | всего | 625,7 | 120,0 | 344,3 | 97,9 | 26,5 | 37,0 | реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | 625,7 | 120,0 | 344,3 | 97,9 | 26,5 | 37,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель |  | Создание условий для массового отдыха жителей Новопокровского сельского поселения |
| 6.1 | Задачи |  | Проведение мероприятий по благоустройству парков, скверов, мемориалов, площадей, пляжей и мест массового отдыха населения  |
| 6.1.1 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  | всего | 10173,9 | 283,1 | 1467,0 | 2941,6 | 3661,8 | 1820,4 | обеспечение комфортных условий для массового отдыха жителей Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | 10173,9 | 283,1 | 1467,0 | 2941,6 | 3661,8 | 1820,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цель |  | Поддержание санитарного и эстетического состояния территории Новопокровского сельского поселения. |
| 7.1 | Задача |  | Осуществление функций по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Новопокровского сельского поселения |
| 7.1.1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  | всего | 1654,7 | 569,3 | 375,8 | 472,0 | 80,9 | 156,7 | улучшение санитарного состояния территории Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | 1654,7 | 569,3 | 375,8 | 472,0 | 80,9 | 156,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель |  | Повышение уровня развития благоустройства Новопокровского сельского поселения |
| 8.1 | Задача |  | Проведение мероприятий в области благоустройства на территории Новопокровского сельского поселения |
| 8.1.1 | Другие мероприятия в области благоустройства |  | всего | 22543,8 | 1237,1 | 1245,6 | 9973,8 | 7029,0 | 3058,3 | повышение комфортности условий проживания жителей Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | 22543,8 | 1237,1 | 1245,6 | 9973,8 | 7029,0 | 3058,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки |  | всего | 5188,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5188,3 | обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом в Новопокровском сельском поселении | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2445,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445,9 |
| бюджет сельского поселения | 2742,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель |  | Повышение уровня развития органов территориального общественного самоуправления  |
| 9.1 | Задача |  | Проведение мероприятий направленных на поддержку органов территориального общественного самоуправления |
| 9.1.1 | Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» |  | всего | 739,1 | 300,0 | 0 | 100,0 | 339,1 | 0 | повышение эффективности работы органов территориального общественного управления | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 718,7 | 300,0 | 0 | 100,0 | 318,7 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 20,4 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цель |  | Решение вопросов связанных с благоустройством территории Новопокровского сельского поселения |
| 10.1 | Задача |  | Проведение мероприятий направленных на решение социально значимых вопросов, связанных с благоустройством территории Новопокровского сельского поселения |
| 10.1.1 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов |  | всего | 450,0 | 200,0 | 0 | 0,0 | 0 | 250,0 | реализация данных мероприятий на территории Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 450,0 | 200,0 | 0 | 0,0 | 0 | 250,0 |
| бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цель |  | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений Новопокровского сельского поселения |
| 11.1 | Задача |  | Проведение мероприятий направленных на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
| 11.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | всего | 173709,6 | 26030,1 | 30013,7 | 34911,8 | 41498,7 | 41255,3 | повышение уровня качества оказываемых услуг | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | 173709,6 | 26030,1 | 30013,7 | 34911,8 | 41498,7 | 41255,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Мероприятия по формированию эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |  | всего | 172,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,0 | Создание комплекса программно-технических средств, обеспечивающего повышения эффективности системы муниципального управления на основе применения ИКТ | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | 172,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | всего | 239374,7 | 32200,5 | 39044,0 | 54167,5 | 57788,6 | 56174,1 |  | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 3614,6 | 500,0 | 0 | 100,00 | 318,7 | 2695,9 |
| бюджет сельского поселения | 235760,1 | 31700,5 | 39044,0 | 54067,5 | 57469,9 | 53478,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 239374,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 32200,5 тыс. рублей;

2016 год – 39044,0 тыс. рублей;

2017 год – 54167,5 тыс. рублей;

2018 год – 57788,6 тыс. рублей;

2019 год – 56174,1тыс. рублей;

объем финансирования подпрограмм муниципальной программы составляет – 20255,0 тыс. рублей,

подпрограмма [«Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»,](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.doc#sub_1301)

общий объем финансирования составляет – 7,5 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 5,1 тыс. рублей;

2017 год – 2,4 тыс. рублей;

2018 год ­– 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

из них:

за счет средств поселения:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 5,1 тыс. рублей;

2017 год – 2,4 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств собственников жилья:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

Подпрограмма«Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы», общий объем финансирования составляет – 20005,3 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 2393,7 тыс. рублей;

2016 год – 4968,6 тыс. рублей;

2017 год – 4795,6 тыс. рублей;

2018 год – 4325,1 тыс. рублей;

2019 год – 3522,3 тыс. рублей;

подпрограмма «Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы», общий объем финансирования составляет – 242,2 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 36,8 тыс. рублей;

2016 год – 13,6 тыс. рублей;

2017 год – 5,8 тыс. рублей;

2018 год ­– 186,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

общий объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы составляет – 219119,7 тыс. рублей.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Новопокровского сельского поселения 02.09.2019 №177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новопокровского сельского поселения Новопокровского района».

# 6. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения Н.С. Уварова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

Новопокровского сельского

поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

# ПОДПРОГРАММА

# «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы» муниципальной программы Новопокровского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

# ПАСПОРТподпрограммы «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | ТСЖ и управляющие организации |
| Цели подпрограммыЗадачи подпрограммы | создание безопасных благоприятных условий проживания граждан и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфереподдержка товариществ собственников жилья (ТСЖ) и управляющих организаций в Новопокровском сельском поселении; |
| Перечень целевых показателейЭтапы и сроки реализацииподпрограммы | осуществление ремонта многоквартирных домов на условии софинансирования 50%х50%2015 – 2019 годы, реализация в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | на 2015 - 2019 годы объем финансирования за счет средств поселения и средств собственников жилья составляет – 7,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2015 год –0,0 тыс. рублей;2016 год –5,1 тыс. рублей;2017 год –2,4 тыс. рублей;2018 год –0,0 тыс. рублей;2019 год –0,0 тыс. рублей;из них:за счет средств поселения:2015 год –0,0 тыс. рублей;2016 год –5,1 тыс. рублей;2017 год –2,4 тыс. рублей;2018 год –0,0 тыс. рублей;2019 год –0,0 тыс. рублей;за счет средств собственников жилья:2015 год –0,0 тыс. рублей;2016 год –0,0 тыс. рублей;2017 год –0,0 тыс. рублей;2018 год –0,0 тыс. рублей;2019 год –0,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | администрация Новопокровского сельского поселения |

# Характеристика текущего состояния и прогноз развития жилищной сферы Новопокровского сельского поселения

Техническое состояние жилищного фонда Новопокровского сельского поселения неоднородно. Часть фонда имеет значительный физический износ, так как из-за недостаточного финансирования работы не выполнялись в полном объеме. В связи с невыполненным капитальным ремонтом (недоремонтом) значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия государства и органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210,249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность», устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах на территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района, должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Независимо от формы собственности на жилое помещение собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из способов управления.

Наиболее значимыми препятствиями при выборе способа управления многоквартирными домами являются:

 - неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с их многолетним «недоремонтом»;

 - отсутствие у населения необходимой подготовки по вопросам управления многоквартирными домами.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо, с учетом степени износа домов, оказание финансовой поддержки товариществ собственников жилья и управляющих компаний для его проведения с привлечением средств граждан – собственников помещений в многоквартирных домах.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере.

Основной задачей подпрограммы является поддержка товариществ собственников жилья (ТСЖ) и управляющих организаций.

Период реализации подпрограммы: 2015 – 2019 годы. Выделение этапов реализации не предусматривается.

3. ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

|  |
| --- |
| «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Статус [\*](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.doc#sub_60) | источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель |  | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере |
| 1.1 | Задача |  | Поддержка товариществ собственников жилья (ТСЖ) и управляющих организаций |
| 1.1.1 | Ремонт многоквартирных домов на условии софинансирования |  | всего | 707,5 | 0,0 | 5,1 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | осуществление ремонта многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения  | администрация Новопокровского сельского поселения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | 357,5 | 0,0 | 5,1 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

При расчете ежегодных показателей, были учтены фактические затраты в 2014 году на ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения, с применением индексов потребительских цен на период 2015 - 2019 гг.

Общая потребность в финансировании подпрограммы на 2015 - 2019 годы за счет средств бюджета Новопокровского сельского поселения и средств собственников жилья составляет –7,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год –0,0 тыс. рублей;

2016 год –5,1 тыс. рублей;

2017 год –2,4 тыс. рублей;

2018 год –0,0 тыс. рублей;

2019 год –0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета Новопокровского сельского поселения подлежат уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно формируют доклад о ходе реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 02.09.2019 №177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новопокровского сельского поселения Новопокровского района».

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения Н.С Уварова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к [муниципальной](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.doc#sub_1000) программе

Новопокровского сельского

поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

# ПОДПРОГРАММА«Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2015- 2019 годы» муниципальной программы Новопокровского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

# ПАСПОРТподпрограммы «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского

# поселения на 2015 - 2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммыУчастники подпрограммы | отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения МУП НСП «Водоканал» |
|  |  |
| Цели подпрограммыЗадачи подпрограммы | совершенствование и повышение эффективности системы водоснабжения;развитие систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры Новопокровского сельского поселенияповышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства Новопокровского сельского поселения;проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Новопокровском сельском поселении |
| Перечень целевых показателей подпрограммыЭтапы и сроки реализации подпрограммы | повышение эффективности системы водоснабжения2015-2019 годы, реализация в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | на 2015-2019 годы общий объем финансирования за счет средств поселения составляет – 20005,3 тыс. рублей,в том числе по годам реализации:2015 год – 2393,7 тыс. рублей;2016 год – 4968,6 тыс. рублей;2017 год – 4795,6 тыс. рублей;2018 год – 4325,1 тыс. рублей;2019 год – 3522,3 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | администрация Новопокровского сельского поселения |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития системы

# водоснабжения Новопокровского сельского поселения

В систему водоснабжения Новопокровского сельского поселения входят:

- водопроводы общей протяженностью – 147,7 км;

- 29 артскважин;

- 2 насосные станции 2-го подъема.

Среднегодовой подъем воды составляет 1138,25 тыс. м3.

Физический износ объектов водопроводного хозяйства на территории Новопокровского сельского поселения составляет 65 %.

Основными проблемными вопросами по решению обеспечения водой потребителей являются:

- необходимость реконструкции аварийных водопроводных сетей;

- необходимость поэтапной замены устаревшего оборудования и строительство новых сооружений коммунального хозяйства.

Для технического оснащения жилищно-коммунального хозяйства требуются значительные финансовые ресурсы. Решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения на территории Новопокровского сельского поселения требует использования программно-целевого метода.

# Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и

# решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

-развитие систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения;

-повышения качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства Новопокровского сельского поселения.

Задачи подпрограммы:

-проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Новопокровском сельском поселении;

- создание благоприятного инвестиционного климата для инвесторов, решающих проблемы в области коммунального хозяйства.

Мероприятия подпрограммы будут выполняться в течение 2015-2019 годов. Сроки реализации мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

3. ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Статус [\*](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.doc#sub_60) | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель |  | Развитие систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения |
| 1.1 | Задача |  | Проведение мероприятий в области коммунального хозяйства |
| 1.1.1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  | всего | 5930,3 | 687,5 | 696,9 | 952,5 | 1716,7 | 1876,7 | повышение качества инженерного обустройства Новопокровского сельского поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 5930,3 | 687,5 | 696,9 | 952,5 | 1716,7 | 1876,7 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача |  | Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Новопокровском сельском поселении |
| 2.1.1 | Мероприятия по развитию водоснабжения, в том числе |  | всего | 2325,0 | 1156,2 | 671,7 | 143,1 | 108,4 | 245,6 | развитие системы водоснабжения | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 2325,0 | 1156,2 | 671,7 | 143,1 | 108,4 | 245,6 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | изготовление проектно - сметной документации |  | всего | 1193,3 | 986,9 | 0,0 | 0,0 | 108,4 | 98,0 | получение проектно-сметной документации для дальнейшего проведения комплекса мероприятий по ремонту  | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 1193,3 | 986,9 | 0,0 | 0,0 | 108,4 | 98,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | устройство ограждения санитарных зон артезианских скважин |  | всего | 70,4 | 70,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | соблюдение охранной зоны  | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 70,4 | 70,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | тампонирование артезианских скважин |  | всего | 98,9 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прекращение действия и снятие с учета | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 98,9 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Замена и ремонт водопроводных сетей |  | всего | 872,8 | 0 | 671,7 | 143,1 | 0,0 | 58,0 | обеспечение качественной водой населения поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 872,8 | 0 | 671,7 | 143,1 | 0,0 | 58,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | Демонтаж и монтаж водонапорной башни |  | всего | 89,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,6 | обеспечение качественной водой населения поселения | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 89,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,6 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача |  | Обеспечение возмещения издержек организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения |
| 3.1.1 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |  | всего | 11750,0 | 550,0 | 3600,0 | 3700,0 | 2500,0 | 1400,0 | повышение уровня качества услуг по водоснабжению в Новопокровском сельском поселении  | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 11750,0 | 550,0 | 3600,0 | 3700,0 | 2500,0 | 1400,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | всего | 20005,3 | 2393,7 | 4968,6 | 4795,6 | 4325,1 | 3522,3 |  | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 20005,3 | 2393,7 | 4968,6 | 4795,6 | 4325,1 | 3522,3 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Предполагаются следующие объемы и источники финансирования Подпрограммы:

общая потребность в финансировании подпрограммы за счет средств бюджета Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы составляет – 20005,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 2393,7 тыс. рублей;

2016 год – 4968,6 тыс. рублей;

2017 год – 4795,6 тыс. рублей;

2018 год – 4325,1 тыс. рублей;

2019 год – 3522,3 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета Новопокровского сельского поселения подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно формируют доклад о ходе реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 02.09.2019 №177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новопокровского сельского поселения Новопокровского района».

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения Н.С. Уварова

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

Новопокровского сельского

поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

# ПОДПРОГРАММА«Занятость населения Новопокровского сельского поселения

# на 2015 - 2019 годы» муниципальной программы Новопокровского

# сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

# ПАСПОРТподпрограммы «Занятость населения Новопокровского

# сельского поселения на 2015 - 2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммыУчастники подпрограммы | отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения МУ «Перспектива»;ГУ КК «Центр занятости населения Новопокровского района» (по согласованию) |
|  |  |
| Цели подпрограммыЗадачи подпрограммы | формирование единой эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 летобеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве путем организации временной занятости безработных граждан;трудовая адаптация и социальная поддержка несовершеннолетних граждан;развитие социального партнерства между службой занятости и органами исполнительной власти |
| Перечень целевых показателей подпрограммыЭтапы и сроки реализации подпрограммы | трудоустройство на общественные работы; содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;2015 – 2019 годы, реализация в один этап |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | на 2015 - 2019 годы общий объем финансирования за счет средств поселения составляет – 242,2 тыс. рублей;в том числе по годам реализации:2015 год – 36,8 тыс. рублей;2016 год – 13,6 тыс. рублей;2017 год – 5,8 тыс. рублей;2018 год – 186,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей[[2]](#footnote-3) |
| Контроль за выполнением подпрограммы | администрация Новопокровского сельского поселения |

# Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы

# занятости населения Новопокровского сельского поселения

# Положение на рынке труда остается напряженным. Отмечается значительный рост безработицы. Уровень регистрируемой безработицы по Новопокровскому сельскому поселению составляет 1,1% и одним из направлений решения проблемы занятости населения является временное трудоустройство на общественные работы, а также трудовая адаптация несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Безработные граждане занимаются наведением порядка на улицах станицы, ведут борьбу с сорной растительностью. Поэтому необходимо продолжить, с учетом накопленного опыта, работу по дальнейшему развитию общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с целью снижения напряженности на рынке труда.

Подпрограмма направлена на формирование единой эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ с учетом социально-экономической потребности, в создании условий для обеспечения экономически обоснованной временной занятости населения, на решение вопросов материального обеспечения безработного и его семьи, приобщение к труду длительно безработных граждан.

# Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения

# задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является формирование эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве путем организации временной занятости безработных граждан;

-трудовая адаптация и социальная поддержка несовершеннолетних граждан;

-развитие социального партнерства между службой занятости и органами исполнительной власти.

Мероприятия подпрограммы будут выполняться в течение 2015-2019 годов. Выделение этапов реализации не предусматривается.

3. ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

|  |
| --- |
| «Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015 - 2019 годы» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Статус [\*](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.doc#sub_60) | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель |  | Снижение напряженности на рынке труда в Новопокровском сельском поселении |
| 1.1 | Задача |  | Содействие в трудоустройстве путем организации временной занятости безработных граждан |
| 1.1.1 | Организация общественных работ |  | всего | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 00,0 | трудоустройство граждан | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 00,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача |  | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
| 2.1.1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | всего | 162,2 | 36,8 | 13,6 | 5,8 | 106,0 | 00,0 | трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 162,2 | 36,8 | 13,6 | 5,8 | 106,0 | 00,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | всего | 242,2 | 36,8 | 13,6 | 5,8 | 186,0 | 00,0 |  | администрация Новопокровского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 242,2 | 36,8 | 13,6 | 5,8 | 186,0 | 00,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Предполагаются следующие объемы и источники финансирования Подпрограммы:

на 2015 - 2019 годы общий объем финансирования за счет средств поселения составляет – 242,2 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2015 год – 36,8 тыс. рублей;

2016 год – 13,6 тыс. рублей;

2017 год – 5,8 тыс. рублей;

2018 год – 186,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета Новопокровского сельского поселения подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы:

-МУ «Перспектива;

-по согласованию ГУ КК «Центр занятости населения Новопокровского района».

ГУ КК «Центр занятости населения Новопокровского района» возлагает на себя обязанности по направлению безработных граждан на общественные работы, информирования граждан о видах организуемых общественных работ и порядок их проведения, условиях, режиме и оплате труда. Право на участие в общественных работах имеют граждане, зарегистрированные в территориальных органах службы занятости в целях подходящей работы, безработные граждане.

Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются безработные граждане, состоящие на учете в органах по вопросам занятости свыше шести месяцев.

Участие граждан в общественных работах допускается только с их согласия.

Период участия граждан в общественных работах определяется по договоренности с работодателем. С лицами, направленными на общественные работы, работодатель (МУ «Перспектива») заключает срочный трудовой договор.

В целях проведения общественных работ районный центр занятости населения с МУ «Перспектива» заключает договор о совместной деятельности по организации общественных работ.

Условия договора должны определять производственные возможности, количество создаваемых рабочих мест и численность участников, место проведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, размеры и порядок их финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда.

Отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации Новопокровского сельского поселения:

-обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

-организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

-осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно формируют доклад о ходе реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Новопокровского сельского поселения 02.09.2019 №177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новопокровского сельского поселения Новопокровского района».

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения Н.С. Уварова

1. подпрограмма«Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы» отменена с 2019 года согласно Постановлению администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 21 августа 2018 года № 180 «Об утверждении Плана по отмене с 1 января 2019 года установленных Новопокровским сельским поселением расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения (за исключением расходных обязательств на реализацию мер по пенсионному обеспечению; социальному обслуживанию населения; социальному обеспечению населения и охране семьи и детства; капитальному строительству (в части строек и объектов, по которым проведены торги, определены подрядные организации и заключены контракты)». [↑](#footnote-ref-2)
2. согласно постановлению администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 21 августа 2018 года №180 «Об утверждении Плана по отмене с 1 января 2019 года установленных Новопокровским сельским поселением расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения (за исключением расходных обязательств на реализацию мер по пенсионному обеспечению; социальному обслуживанию населения; социальному обеспечению населения и охране семьи и детства; капитальному строительству (в части строек и объектов, по которым проведены торги, определены подрядные организации и заключены контракты)». [↑](#footnote-ref-3)