**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30.05.2023 № 65

ст-ца Новопокровская

**О подготовке жилищно-коммунального хозяйства**

**и социальной сферы Новопокровского сельского поселения**

**к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Новопокровского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, администрация Новопокровского сельского поселения Новопокровского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план - график мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по координации хода подготовки жилищного – коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов (приложение 2).
3. Утвердить паспорт готовности Новопокровского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов (приложение3).

4. Комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осеннее - зимний период 2023-2024 годов:

1) систематически и в случаях стихийных бедствий, внезапного отключения электроэнергии, газа, тепла, воды рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с отработкой механизма взаимодействия жилищных, тепло–водо- газоснабжающих предприятий и других организаций, независимо от их ведомственной принадлежности;

2) взять на контроль и оказать содействие по созданию запасов твердого и жидкого топлива для муниципальных котельных, доставке до 1 октября 2023г. дров и угля населению, учреждениям и организациям социальной сферы;

3) осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки жилья, инженерной инфраструктуры, социальной сферы, подведомственных предприятий, учреждений к работе в осенне-зимний период;

4) обеспечить своевременную и в полном объёме оплату коммунальных услуг, предоставляемых организациям бюджетной сферы, а также предусмотренный планами капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;

5) организовать работу по пропаганде среди населения необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов.

5. Директору МУ «Имущество», заместителю председателя комиссии Василенко Л.Э.:

1) к 1 октября 2023 года представить в районную межведомственную комиссию информацию о завершении работы и паспорт готовности Новопокровского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов;

2) представлять отчет по форме 1-ЖКХ ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за отчетным.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района А.А. Богданов

|  |
| --- |
| Приложение 1  УТВЕРЖДЕН  постановлением  администрации Новопокровского сельского поселения  от 30.05.2023 № 65 |

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| Работа комиссии | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отчет Новопокровский филиал ООО «ТеплоТрансРемонт» о ходе подготовки к осенне- зимнему периоду | 31.08.2023г. | Член комиссии - Коротков А.С. |
| 2. | Отчет ОА «Газпром Газораспределение Краснодар» филиал №3 о состоянии газоснабжения и готовности к работе в осенне-зимний период | 31.08.2023г. | Член комиссии -  Новиков Р.В. |
| 3. | Отчет НАО «Новопокровское ДРСУ» о готовности к работе в осенне-зимний период | 31.08.2023г. | Член комиссии -Радаев А.В. |
| 4. | Отчет Новопокровский РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети о готовности к работе в осенне-зимний период | 31.08.2023г. | Член комиссии - Шапошников А.В |
| 5. | Отчет МУП «Водоканал» о ходе подготовки систем водоснабжения, канализации к работе в осенне-зимний период | 31.08.2023г. | Член комиссии - Мурзинов А.И. |
| Контроль | | | |
| 1. | Подготовка учреждений образования к работе в осенне-зимний период | август  2023г. | Заместитель председателя комиссии – Василенко Л.Э. |
| 2. | Подготовка объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний период | август 2023г. | Заместитель председателя комиссии – Василенко Л.Э. |
| 3. | Подготовка административных зданий, территорий | июль  2023г. | Заместитель председателя комиссии – Василенко Л.Э. |
| 4. | Подготовка многоквартирного жилищного фонда | август 2023г. | Заместитель председателя комиссии – Василенко Л.Э. |
| 5. | Состояние уличного освещения станицы Новопокровской | август 2023г. | Заместитель председателя комиссии – Василенко Л.Э. |
| 6. | Состояние запасов жидкого и твердого топлива в Новопокровском сельском поселении на отопительный период 2023-2024 г. | август 2023г. | Заместитель председателя комиссии – Василенко Л.Э. |

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района В.М. Гречушкин

|  |
| --- |
| Приложение 2  УТВЕРЖДЕН  постановлением  администрации Новопокровского сельского поселения  от 30.05.2023 № 65 |

СОСТАВ

комиссии по координации хода подготовки

жилищного – коммунального хозяйства и социальной сферы

к работе в осенне - зимний период 2023-2024 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Богданов  Артём Анатольевич | - глава Новопокровского сельского поселения, председатель комиссии; |
| 2. | Василенко  Леонид Эвальдович | -директор МУ «Имущество», заместитель председателя комиссии; |
| Члены комиссии: | | |
| 3. | Кузнецов  Владимир Викторович | - директор МУ «Перспектива»; |
| 4. | Коротков  Александр Сергеевич | - директор Новопокровского филиала ООО «ТеплоТрансРемонт» (по согласованию); |
| 5. | Мурзинов  Александр Иванович | - директор МУП «Водоканал»; |
| 6.  7. | Романюк  Сергей Васильевич  Соловьева  Алла Алексеевна | - заместитель директора МУ «Имущество»;  - эксперт МУ «Имущество». |

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района В.М. Гречушкин

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новопокровского

сельского поселения

от 30.05.2023№ 65

ПАСПОРТ

готовности Новопокровского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | показатели | ед. изм. | задание (план) | факт. | готовн  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жилищный фонд – всего  в т.ч. МКД с ЦО | ед.  тыс.кв.м  тыс.кв.м. | 77,915  71,646 |  |  |
| 2. | Котельные – всего  в т.ч.муниципальные | ед.  ед. | 10  10 |  |  |
| 3. | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении)- всего  в т.ч. муниципальные | км  км | - |  |  |
| 4. | Центральные тепловые пункты всего,  в том числе муниципальные | ед.  ед. | - |  |  |
| 5. | Газопроводы | км | 247,1 |  |  |
| 6. | Готовность к работе:   * сети водопровода * водопроводные насосные станции   водозаборные сооружения   * сети канализации * очистные сооружения | км  ед.  ед.тыс.куб.м/сут  км.  ед.тыс.куб.м./сут | 147,7  1  17/2,99  13,1  1/0,1 |  |  |
| 7. | Песчано-соляная смесь | тонн | 15 |  |  |
| 8. | Специальные уборочные техника | ед. | 6 |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | тыс.кв.м. | 7,0/0,97 |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | ед/тыс.кв.м  тыс.руб. | - |  |  |
| 11. | Воздушные линии 0,4-10 кв | км. | 382,5 |  |  |
| 12. | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты | шт. | 147 |  |  |
| 13. | Ремонт и замена котлов | ед. | - |  |  |
| 14. | Ремонт и замена тепловых сетей | км./км. | - |  |  |
| 15. | Ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей | км/км. | 7,79/0,6 |  |  |
| 16. | Замена головного провода и опор ВЛ | км/шт. | - |  |  |
| 17. | Ремонт силовых трансформаторов | ед. | 25 |  |  |
| 18. | Обрезка ветвей деревьев в зоне линий электропередач | км | 42 |  |  |
| 19. | Укомплектованность аварийного запаса материально-технических ресурсов | % | 100 |  |  |
| 20. | Автономные дизельные электростанции | ед. | 29 |  |  |
| 21. | Мостовые сооружения | ед. | - |  |  |
| 22. | Заготовка топлива для котельных:   * уголь * жидкое топливо * мазут   - печное  - дрова | тонн  тонн  тонн  тонн  куб. м. | 400 |  |  |
| 23. | Заготовка топлива населением:  - уголь  - дрова | тонн  куб.м | 2000 |  |  |
| 24. | Резервные топливные хозяйства суммарная вместимость  заготовлено | ед.  тонн  тонн | 1  950  141,1 |  |  |

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района В.М. Гречушкин