### Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением Совета

Новопокровского

сельского поселения

Новопокровского района

от 30.01.2025 № 29

### О Т Ч Ё Т

о работе главы и администрации Новопокровского

сельского поселения Новопокровского района за 2024 год

Добрый день! Уважаемые президиум, депутаты, приглашенные, жители Новопокровского сельского поселения. Позади 2024 год, для меня и моей команды это 5-й, можно сказать юбилейный отчёт. Год был не только очень напряженным, но и результативным, об этом я расскажу ниже.

В начале прошедшего года, от предыдущего 2023 нам досталось два переходящих резонансных вопроса.

1 Мусорная реформа.С приходом регионального оператора, с января по апрель в шквальном режиме поступали обращения, негативные комментарии в соцсетях, доходило до скандалов. Велась активная работа, в том числе, и со стороны администрации по отработке новых маршрутов, графика вывоза ТКО, параллельно об этом информировали жителей. Затем, накал страстей постепенно снизился и сошел на нет. На сегодняшний день вопрос вывоза ТКО урегулирован, не считая текущих, незначительных технических сбоев.

2. Вопрос о котором сейчас уже и не вспоминают – это открытие нового переезда. Эта тема также подвергалась очень жарким обсуждениям в соцсетях. Несмотря на то, что администрация сельского поселения не имела прямого отношения ни к проектированию, ни к выбору подрядчика, ни к строительству, все шишки летели на нас. Хотя сопровождение этого процесса начали с начала закрытия старого переезда. И после того, как первое обещание о завершении работ в марте не было выполнено, этот объект был взят лично мной на повышенный контроль. Было направлено более 10 писем в различные инстанции. И так как и при наступлении летнего, напряженного в транспортном отношении периода, работы не были завершены отправили обращение в транспортную прокуратуру. Затем начался сезон переработки сахарной свёклы и интенсивность встреч, телефонных звонков и круг контактов возросли до предела. И только 6 сентября 2024 года состоялось долгожданное событие-открытие вновь построенного переезда.

Кроме этого, сам 2024 год начался с климатического катаклизма, в первые дни января пошли проливные дожди. Уже 5 числа стали поступать звонки о подтоплениях на ул. Карякина, пер. Новом, ул. Почтовой, ул. Ватутина и в других местах. Резко поднялся уровень грунтовых вод, что привело также к массе обращений жителей. Работники МУП «Водоканал» и МУ «Перспектива», несмотря на выходные и праздничные дни выходили на работу. Откачивали воду, прокапывали водосточные канавы в экстренном порядке. Затем на протяжении ещё полугода продолжали эту работу в целях снижения риска подтоплений в будущем. 1 мая также прошёл ливень и уже подтопления дворов произошли по пер. Пушкина, также пришлось принимать экстренные меры к снижению последствий. Что конкретно было сделано по этому вопросу я расскажу ниже.

Также конец 2024 года ознаменовался экологической катастрофой с розливом мазута в акватории чёрного моря, что коснулось и нас, специалисты администрации и подведомственных учреждений уже неоднократно выезжали на борьбу с последствиями, за что всем огромное спасибо.

Теперь переходим к основным темам отчёта в плановом режиме.

**ЭКОНОМИКА**

**Доходная часть бюджета за 2024 год**

По состоянию на 1 января 2024 года остатки денежных средств на счете сложились в размере 6 477,1 тыс. руб. за счет поступления сверхплановых доходов и неиспользованных денежных средств в 2023 году.

По итогам 2024 года фактические поступления в бюджет поселения, с учетом безвозмездных поступлений составили 269505,7 тыс. рублей.

Из них, собственные доходы бюджета поселения составили 138 303,6 тыс. рублей, бюджетное назначение исполнено на 109,5% к первоначально утвержденному бюджету на 2024 год.

Основными источниками поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения являются:

НДФЛ – 60 719,5 тыс. руб.;

Акцизы – 8 843,6 тыс. руб.;

ЕСХН – 30 250,8 тыс. руб.;

Земельный налог – 18 807,4 тыс. руб.;

Налог на имущество физических лиц – 10 950,1 тыс. руб.;

А также доходы от оказания платных услуг –4650,8 тыс. руб.

Наполняемость бюджета, конечно же, зависит от добросовестных налогоплательщиков. В Новопокровском сельском поселении крупными бюджетообразующими предприятиями являются:

ИП Огнева, Сахарный завод ОАО «Викор», ООО «Откормочный Аметист», ИП Глава КФХ Костин В.А., ИП Глава КФХ Кривошапка В.М., КФХ «Алекс», ОАО «Кубань», ИП Глава КФХ Воронов Н.С., ИП Глава КФХ Ефремов С. И.

ООО «ЗРМ Новопокровский» и другие.

Только ими было уплачено порядка –63 800 тыс. руб.

Выражаем огромную благодарность всем: и крупным предприятиям и небольшим за добросовестный труд на благо поселения и их вклад в пополнение бюджета налогами.

Общая сумма безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в 2024 году составила рекордные –131 096,9 тыс. руб.

Значительная помощь была оказана из **краевого бюджета**.

**В виде дотаций**:

- на выравнивание бюджетной обеспеченности – 11 748,0 тыс. руб.;

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме – 19 797,9 тыс. руб. (Это была очень своевременно оказанная помощь в условиях невыполнения плана поступления собственных доходов в течение 8 месяцев 2024 года, в то время, когда осуществлялись работы на объектах,и требовалась оплата по заключенным контрактам).

**В виде субсидий**:

- на реализацию программы «Формирование современной городской среды» (площадь) - 20 104,8 тыс. руб.; МинЖКХ

 - на реализацию программы «Развитие сельских территорий» тротуары – 2 430,6 тыс. руб. Минсельхоз

В виде межбюджетных трансфертов:

- на приобретение коммунальной техники– 3070,0 тыс. руб. трактор с навесным оборудованием;

- по программе инициативное бюджетирование по итогам краевого конкурса – 7442,5 тыс. руб. (кладбище); Департамент Внутренней политики.

- на ремонт мемориала в сумме 45 944,5 тыс. руб., Департамент казачества

Также в течение года выделялись средства из **бюджета муниципального образования Новопокровский район** на:

- на повышение уровня благоустройства – 2 363,4 тыс. руб.

- приобретение автобуса– 4500,0 тыс. руб.

**БЛАГОУСТРОЙСТВО**

В настоящее время это, конечно же, основная задача администрации сельского поселения, результаты которой видят и ощущают жители и гости нашей станицы. Мы принимаем во внимание все обращения жителей, также я нацелил всех специалистов администрации, чтобы предлагали свои идеи по повышению комфорта жизни в поселении. И уже в рамках имеющихся финансовых возможностей воплощаем эти пожелания и идеи в жизнь.

Самой заметной, особенно в ночное время, является работа по **монтажу новых линий уличного освещения**. По завершении 2024 года мы получили следующие результаты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название улицы | Кол-во светильников | Длина линии, м |
| 1 | Ул. Крестьянская | 39 | 1250 |
| 2 | Пер. Почтовый от номера 1 до ул. Почтовой | 18 | 800 |
| 3 | Пешеходный проход от ул. Советской до пер. Нового | 3 | 100 |
| 4 | Пер. Садовый (вдоль маслосырзавода) | 3 | 200 |
| 5 | Ул. Григорьева от пер. Садового до ул. Садовой | 3 | 250 |
|  | **ИТОГО** | **66** | **2600** |

Другой из наиболее острых проблем на территории станицы является недостаток **пешеходных дорожек** и сильный износ существующих. В целях исправления данной ситуации была проведена следующая работа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц | Протяженность ,м |
| 1 | Ул. Первомайская от . № 58 до ул. Первенцева | 200 |
| 2 | Ул. Первомайская от .99 до пер. Ремонтного | 600 |
| 3 | Ул. Черняховского от д №1до д. № 55 и до ул. Продольной | 710 |
| 4 | Ул. Первенцева вдоль СОШ № 10 | 210 |
| 5 | Ул. Почтовая от д. № 18 до ул. Суворова | 120 |
| 6 | Пер. Зеленый от ул. Заводской до д.№5  | 353 |
| 7 | Итого | 2193 |

В рамках программы Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий» проведена работа по дальнейшему устройству пешеходной дорожки по ул. Первомайской (нечетная сторона), протяженностью600 м., сейчас она доведена до переулка Ремонтного. Одним из условий участия в данной программе является наличие частичного финансирования за счёт внебюджетных средств, в данном случае нам помог глава КФХ Костин Вячеслав Александрович.

Также в рамках программы Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий» проведены работы по устройству пешеходной дорожки вдоль территории СОШ № 10 по ул. Первенцева. Внебюджетный источник на данном объекте – КФХ «Алекс».

В рамках муниципально-частного партнерства было заключено соглашениес ИП главой КФХ Костин В.А., ИП главой КФХ Новичихин А.В., директором ОАО «Кубань» Сыроватко С.И., при участии которых проведено устройство пешеходной дорожки по улице Почтовой от №22 до перекрестка с ул. Суворова. Администрацией сельского поселения приобретены материалы, а работы были оплачены участниками соглашения.

В таком же порядке, заключив соглашение с Пащенко А.А., проведены работы по установке садовых бордюров и укладке 400 кв.м. тротуарной плитки в сквере по ул. Колхозной возле магазина «Апельсин», теперь этот «пятачок» стал ещё более комфортным и эстетичным для времяпрепровождения местных жителей. Ранее там была установлена детская игровая площадка, высажены декоративные деревья и кустарники.

Для удобства жителей МКД по ул. Первомайской 58 построили пешеходную дорожку в сторону ул. Первенцева, протяженностью 195 м. за счёт средств поселения.

Активно поработали в этом направлении и на территории посёлка сахарного завода. По переулку Зелёному обновили 353 м пешеходной дорожки и по Ул. Черняховского от д №1до д. № 55 и затем ушли вправо до ул. Продольной общей длиной 710 м.в асфальтовом исполнении за счёт средств района и поселения.

Всего в 2024 году было построено и обновлено 2,2 км дорожек.

Длительное время не было возможности провести ремонт на танцплощадке в парке. В 2024 году за счет средств поселения выполнен ремонт данной площадки. Благодаря чему в тёплое время года на ней проводились праздничные мероприятия и танцы для молодежи, детей и представителей старшего поколения.

В 2024 году, впервые, наше поселение участвовало в программе инициативного бюджетирования, в рамках которой проведены работы по укладке асфальта на проездах по периметру нового кладбища и площадь при въезде на него. Необходимо отметить, что проведение работ по благоустройству на территории кладбища в настоящее время возможно проводить только в рамках данной программы. Предварительно администрацией сельского поселения для благоустройства территории кладбища была проведена большая работа с руководителями ТОС, на сходах граждан, через соц. сети, в результате чего, собраны подписи жителей станицы для реализации этого проекта. Одним из условий участия в этой программе также является участие внебюджетных источников, благодаря помощи ОАО «Кубань», возле часовни установлены новые лавочки и урны.

Как и говорил в начале отчета, начало 2024 года осложнились погодными катаклизмами, в связи с обильными осадками вели борьбу с подтоплениями, а именно с 5 января 2024 года начались работы по откачке воды, расчистке и копке водоотводных канав и укладке труб по ул. Карякина, ул. Почтовой, ул. Суворова, ул. Заречной, ул. Пролетарской, ул. Ленина, ул. Гоголя, ул. Заводской, ул. Железнодорожная, ул. Советская возле территории СОШ № 1, на перекрестке переулка Чехова и переулка Нового, ул. Первомайская район парка культуры и отдыха, пер. Пушкина – Калинина. Уже в летний период в плановом режиме промыли водопропускную трубу под ул. Кубанской на перекресте с ул. Суворова, а также по ул. Краснопартизанской на повороте в сторону элеватора. Провели работы по прокладке новых водопропускных труб диаметром 300 мм на перекрестке ул. Суворова - ул. Заречная, ул. Суворова – ул. Почтовая (вдоль дороги), ул. Кубанская – ул. Шевченко, пер. Ленина, пер. Пушкина, балка ул. Гоголя для спуска воды с поля.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц | Протяженность канав,м |
| 1 | Ул. Карякина от №7 до ул. Советской | 150 |
| 2 | Ул. Советская от ул. Карякина до кафе Умка | 200 |
| 3 | Ул. Пролетарская перекресток пер. Короткий, ул. Карякина до ул. Ленина | 1000 |
| 4 | Ул. Первомайская до ул. Кубанской | 260 |
| 6 | Ул. Шевченко от ул. Ватутина до ул. Кубанской | 400 |
| 7 | От ул. Первомайской по пер. Пушкина до ул. Калинина и ул. Калинина до ул. Ленина | 800 |
| 8 | Ул. Заводская от № 36 до ул. Колхозной | 500 |
| 9 | Ул. Суворова от ул. Почтовой до родника | 500 |
| 11 | Ул. Заречная от ул. Пушкина до ул. Суворова | 550 |
| 12 | Ул. Ленина от пер. Чехова до ул. Коллективной | 300 |
| 13 | Пер. Новый | 100 |
| 14 | Пер. Чехова | 100 |
| 15 | Ул. Краснопартизанская через ул. Садовую | 50 |
| 16 | Ул. Садовая | 200 |
| 17 | Итого | 5110 |

Всего было прокопано более 5,1 км водосточных канав.

На постоянной основе в весенний период, специалисты администрации и подведомственных учреждений принимали активное участие в так называемых «субботниках», направленных на наведение порядка, покос травы на территории поселения: а именно наводился санитарный порядок на территории на въезде в станицу перед заправкой Роснефть, на территории старого кладбища, около ж/д станции Ея, по ул. Первомайской вдоль новой пешеходной дорожки, покос камыша на берегах рек, возле кафе «Маяк», по улице Весёлой возле ЦРБ.

В целях повышения комфорта жителей (а такое обращение поступило ещё 2 или 3 года назад) в прошлом году перенесли площадку для сбора ТКО по пер. Ремонтному. Новую расположили подальше от проезжей части и получилась она аккуратнее и современнее предыдущей.

Для повышения результативности работы нам необходимо на постоянной основе обновлять автотракторный парк. Благодаря поддержке Губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева для благоустройства общественных территорий в 2024 году приобретен трактор МТЗ Беларус 82.1, а также навесное оборудование к нему КУН, коммунальный отвал, щётка. При поддержке администрации Новопокровского района приобретён автобус Газель Сити взамен ПАЗика, уже в 2025 году его застраховали, поставили на учёт и выпустили на маршрут. За счёт средств поселения приобретены минитрактор-газонокосилка которая должна повысить скорость покоса травы на общественных территориях, новая тракторная телега, а также, что особенно хочется отметить, полуприцеп тракторный - пескоразбрасыватель для борьбы с зимней скользкостью, что повысит безопасность наших дорог в зимний период.

**О З Е Л Е Н Е Н И Е**

Администрацией Новопокровского сельского поселения серьёзное внимание уделяется вопросам озеленения станицы, так в рамках весеннего и осеннего дней древонасаждения организованы работы по озеленению улиц станицы.

Весной текущего года на аллее возле фонтана высажены декоративные и хвойные растения: магнолии, бересклеты, туи, можжевельники, а также однолетние цветы: петунья, львиный зев, катарантусы.

В рамках осеннего древонасаждения, совместно с руководителями ТОС, на подведомственных им участках, было высажено 35 саженцев деревьев..

В парке «30 лет Победы» высажено более 47 деревьев хвойных пород растений и 80 кустарников, а также высажены однолетние цветы виола в количестве 2000 шт., капуста декоративная 50 шт.

В сквере на улице Колхозной были высажены 30 декоративных кустов магонии, хвойных и декоративных деревьев: рябина, липа, катальпа, горная сосна и можжевельник.

Кроме этого проводится большая работа по опиловке аварийных и сухостойных деревьев, представляющих опасность инженерным коммуникациям.

**ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

В целях повышения безопасности дорожного движения, в весенний и осенний период провели работы по нанесению дорожной разметки на дорогах и парковочных местах ст-цы Новопокровской.

 Весной на проблемных участках асфальтированных дорог проведён ямочный ремонт силами МУ «Перспектива» и НАО «Новопокровское ДРСУ».

За счет собственных средств проведено асфальтирование разворота возле СОШ № 10 по ул. Первенцева, чем решена многолетняя проблема ями луж в этом месте особенно в осенне-зимний период. А также провели работу по очистке от кустарника обочины дороги, чем улучшили обзор и возможность для разъезда встречного транспорта.

 Провели ремонт участка дороги перед ж/д переездом по пер. Садовому, который был сильно деформирован в связи со значительным потоком транспорта в период работы только этого переезда.

По многочисленным просьбам жителей, благодаря финансовой поддержке администрации нашего района, выполнили капитальный ремонт дороги по пер. Зелёному.

В весенне-летний период 2024 года проведены работы по ремонту гравийных дорог. Для этих целей проведена закупка гравийно-песчаной смеси (далее ГПС) в объеме более 4000 тонн. Частично отсыпаны (проблемные участки) и прогрейдированы гравийные дороги всей станицы. Капитально нарезаны и отсыпаны ГПС участки дорог на улице Пролетарской, ул. Карякина, ул. Гоголя, пер. Школьный, а также обочина напротив ярмарки «Выходного дня» по улице Степана Разина для стоянки посетителей ярмарки

В отчетном периоде в целях повышения безопасности дорожного движения были устроены искусственные неровности на ул. Ленина в районе м-н «Магнит» и около центральной аптеки, с установкой дорожных знаков.

Оборудованы новые пешеходные переходы на улицах Первомайской, Первенцева, пер. Зеленый, пер. Почтовый и от Центральной аптеки по улице Ленина к новой площади, с установкой дорожных знаков.

В зимнее время велись работы по очистке дорог и дорожек от снега, а также посыпке противогололёдными материалами.

**ВОПРОСЫ ГО ЧС и ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Большое внимание в нашей работе уделяется вопросам пожарной безопасности. Дважды в год (апрель, октябрь) проверяем работоспособность гидрантов расположенных на территории поселения, при выявлении неисправностей оперативно их устраняем.

Ежемесячно составляем графики дежурства добровольных пожарных дружин, сформированных на базе МУ «Перспектива» и МУП «Водоканал». В тёплое время года они довольно часто выезжают на тушение ландшафтных и камышовых возгораний.

Проводятся профилактические рейды с раздачей под роспись памяток по пожарной безопасности среди жителей отнесенных к социально опасной группе. Проводим профилактические беседы на сходах граждан. На систематической основе размещаем памятки по пожарной безопасности на сайте и в соцсетях.

К большому сожалению в 2024 году на пожаре погиб 1 человек (2023 -2 погибших), да и 2025 начался в этом отношении не очень хорошо, в новогоднюю ночь 1 января произошел пожар на котором также погиб житель нашей станицы.

Традиционно, на отчёте главы мы кратко освещаем результаты работы наших подведомственных учреждений: МУ «Перспектива», МУ «Имущество», МУК «Парк культуры и отдыха». Итак, по порядку.

**МУ «Перспектива» -** основной его функцией является – благоустройство, поддержание чистоты и обеспечение санитарного порядка общественных территорий Новопокровского сельского поселения. Однако, наряду с вышеперечисленными задачами учреждение на постоянной основе работает ещё в нескольких направлениях, остановимся на всех по порядку:

**1. Подробнее о благоустройстве:**

на постоянной основе велась работа по сбору мусора, спиленных веток деревьев, уборке всех улиц ст-цы Новопокровской, а также уборке общественных территорий – это мемориал, аллеи, парк, скверы, детские игровые площадки.

- в тёплый период года организован систематический покос травы и карантинной растительности;

- организованы прополка цветочных клумб, их полив, сбор и вывоз опавшей листвы на центральных улицах и в парках, в целях придания современного, красочного эстетического облика родной станице;

- в зимний период организована уборка снега, просыпка песчано-солевой смесью пешеходные дорожки, пешеходные переходы, социальные объекты;

 Кроме того в отчетном периоде, уборщиками территорий проведены следующие виды работ:

- в рамках оказания помощи семьям мобилизованных, организована работа по исполнению их обращений, так оказано содействие по покосу травы, вспашке огородов, подвозе дров, мелкому ремонту электропроводки и др.;

- организация и подготовка проведения православного праздника «Крещение господне» на реке Ея;

-весенняя побелка деревьев в торцах посадок и центральных улиц;

-монтаж и демонтаж новогодних елок и инсталяций в скверах;

- смонтирована новая линия для освещения Жихарева родника протяженностью 60 м, с установкой 2 фонарей;

- проведены работы по монтажу и подключению прожекторов освещения площади с теневого навеса сцены.

**2 Профилактика и ремонт системы уличного освещения:**

Организована замена электроламп освещения, было заменено 773 лампы в уличных светильниках.

**4. Организация работы ярмарки выходного дня, а также птичьего рынка.**

**5 Организация внутристаничных пассажирских перевозок по трём маршрутам.**

Вопросами, возникающими в сфере эксплуатации многоквартирных домов, а также подготовкой проектной документации и реализации объектов по федеральной программе «Комфортная городская среда» занимаются специалисты МУ «Имущество»

В 2024 году специалистами МУ «Имущество» Новопокровского сельского поселения регулярно проводился сезонный мониторинг технического состояния многоквартирного жилого фонда на территории поселения. Проведена работа по проверке готовности к отопительному периоду МКД и организаций к отопительному периоду 2024-2025 годов.

 За последние годы специалисты данного учреждения принимают самое активное участие в проектировании и реализации объектов благоустройства в рамках различных госпрограмм. Отдельно за эту работу хочу поблагодарить Романюк Сергея Васильевича, он мой настоящий помощник, большое спасибо.

В рамках исполнения федеральной программы «Формирование современной городской среды»в 2024 году были проведены работы по благоустройству Центральной площади в ст. Новопокровской» на общую сумму:24 820 729,76 руб.

Центральная площадь, расположенная между домом культуры и парком отдыха является знаковым местом станицы. Здесь проводятся массовые мероприятия и праздники не только станичного, но и районного масштаба. Её состояние давно требовало ремонта. При подготовке ПСД была полностью переработана концепция использования данного пространства. Принято решение закрыть площадь для проезда авто и мототранспорта и сделать пешеходной зоной, асфальт заменить тротуарной плиткой, добавить ночную подсветку, а также увеличить количество зелёных насаждений. В процессе реализации данного объекта, за счёт средств предусмотренных федеральной программой были проведены работы по укладке плиточного покрытия на площади 5 658м2, устройству теневого навеса над сценой, установке новых светодиодных фонарей, устроены посадочные ямы и высажены деревья с укладкой приствольных решёток, установлены новые лавочки и урны для мусора.

Кроме этого, параллельно, за счёт средств поселения проведены следующие работы: монтаж кабеля для питания электросветильников, устройство сценического подиума, смонтированы системы декоративной подсветки деревьев и автоматического полива, уложена водосточная труба для отвода дождевой воды с прилегающей к площади территории. Благодаря проведенным работам, центр станицы заметно изменился в лучшую сторону.

В преддверие 80-летия Победысоветского народа над фашистской Германией, при поддержке губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева, за счет средств краевого бюджета, в 2024 году проведен ремонт Мемориала боевой славы.

Необходимо отметить, что предварительно, в течение 2021-2023 годов велась работа по подготовке разрешительной и проектно-сметной документации и по сложности и масштабности она была даже в чём-то сложнее строительно-монтажных работ. И когда всё было готово к реализации, единственной реальной возможностью получить необходимые средства это был бы приезд губернатора в район. И на наше счастье так и произошло.

После подтверждения финансирования в июле 2024 года работа закипела, риск был значительный так как работы начались в конце августа, и мы понимали, что завершение работ будет в конце ноября – декабре, что и произошло. Но благодаря, уже можно сказать божьей помощи (погодные условия нам благоприятствовали), объект был завершён и профинансирован в конце 2024 года. Необходимо отметить, что представители ООО «Мемориал» из станицы Староминской отнеслись к выполнению работ с большой ответственностью (а нам есть с кем сравнить) за что и руководителю и специалистам огромное спасибо. В рамках данного контракта выполнены следующие работы:

- проведено устройство новых мемориальных стел;

- облицовка стел гранитными плитами;

- установка гранитных мемориальных плит с указанием фамилий земляков, погибших за свободу нашей Родины;

- облицовка внешних стен мемориала цементно-песчаными блоками;

- замена электрических и газовых коммуникаций и устройств;

- монтаж уличных фонарей и прожекторов подсветки;

- устройство видеонаблюдения;

- устройство автоматического полива;

- озеленение;

-укладка тротуарной плитки;

Всего освоено45 944,5 тыс. руб.

 По результатам работ мемориал в станице Новопокровской значительно преобразился, стал просторнее, величественнее, фамилии героев засверкали золотом на красном граните. Реализация данного проекта это достойный подарок станичникам к 80-ти летию Великой Победы.

По Перспективным объектам:

-разработана сметная документация по благоустройству объекта: «Благоустройство парка культуры и отдыха «30-лет Победы» в станице Новопокровской III этап», где планируется замена плиточного покрытия, установка малых архитектурных форм, установка современных светодиодных светильников уличного освещения. Реализация проекта планируется в 2025 году.

- разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» по объекту, «Благоустройство общественной территории по ул. Ленина «Левый берег Еи» в станице Новопокровской» на общую сумму:165 002,16 тыс. руб.

Реализация проекта планируется в 2026-2027 годах.

Здесь необходимо отметить, что также после визита губернатора дано поручение министерству природных ресурсов Краснодарского края на разработку проекта по очистке участка реки Ея от Пирожкова моста до Баёвой гребли, что может позволить, при условии увеличения водотока реки организовать пляж, но это будет зависеть от анализов воды. В 2025 – 2026 годах планируется проведение работ по очистке иловых отложений. Во всяком случае наше направление по созданию зоны рекреации движется и будем надеяться, что через 2,5 года наша набережная зона будет благоустроена в соответствии с существующим проектом

Вопросами предоставления населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга занимается муниципальное учреждение культуры Новопокровского сельского поселения **«Парк культуры и отдыха»**.

В 2024 году было проведено 37 культурно-массовых мероприятий, с участием взрослого населения станицы и района, детей в возрасте от 1,5 до 17 лет и людей пожилого возраста. Программа парка весьма разнообразна. В летний период времени, для подростков каждую субботу проводятся дискотеки на летней площадке, игровые программы для малышей. Для людей, в возрасте от 50и старше несколько раз в месяц проводятся диско-вечера, с участием артистов и духового оркестра МБУК «Новопокровский РДК». На территории парка по пятницам МБУК КДЦ «Кинотеатр Кубань» транслирует кинофильмы разной тематики и детские анимационные фильмы. В декабре 2024 года специалисты МУК «Парк культуры и отдыха» во главе с Ляховой Ольгой Ивановной организовали конкурс для детей дошкольного и школьного возрастов «Ёлочная игрушка своими руками», в котором приняли участие 34 ребенка со всего Новопокровского района. По итогам конкурса все участники были награждены грамотами и сладкими подарками. Игрушки конкурсантов украсили новогоднюю ёлку в парке «30 лет Победы».

**СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ**

Работа социального отдела в первую очередь направлена на развитие конструктивного взаимодействия администрации и жителей, их вовлечение в общественную деятельность, нацеленную на совместное повышение качества жизни на территории всего поселения.

Уже почти три года, как мы живем в новых реалиях - в условиях проводимой **специальной военной операции.**

Я хочу выразить слова искренней благодарности тем землякам, которые сейчас защищают нашу с Вами свободу и независимость. Сегодня, в непростое для нашей страны время, бойцы, отстаивающие интересы страны, и их семьи как никогда нуждаются в поддержке — как в моральной, так и в бытовой, юридической, гуманитарной. В большинстве своем семьям мобилизованных и добровольно заключивших контракт необходима простая бытовая помощь: вскопать огород, вывезти мусор, провести мелкий ремонт, спилить дерево и так далее, все эти вопросы решаем силами специалистов МУ Перспектива, за что ребятам большое спасибо. Мы запустили длительное сопровождение таких семей, на каждую заведен паспорт с необходимыми данными и указанием вида оказанной помощи. Все обращения и просьбы мы отрабатываем максимально быстро.

Хотелось бы выразить огромную благодарность всем жителям нашей станицы, принимающим участие в акции «Своих не бросаем». Спасибо вам за оказываемую нашим бойцам помощь, неравнодушие, за активную гражданскую позицию, за ваши добрые сердца!

Одним из основных направлений данного отдела является координация деятельности 17 руководителей ТОС.

Работа руководителей ТОС проводилась в соответствии с перспективным планом работы администрации и была направлена на привлечение граждан к участию в решении вопросов благоустройства, снижения правонарушений и решению социальных вопросов. За отчетный период времени проведено 5 заседаний координационного Совета по вопросам территориального общественного самоуправления нашего поселения.

Созданная в 2023 году НКО «Союз ТОС «Новопокровский» в 2024 году приняла участие в двух конкурсах на получение президентских и губернаторских грантов. К сожалению, пока победу не одержала, но работа в данном направлении продолжается.

Всё более заметна активность руководителей общественного самоуправления по привлечению населения к санитарной уборке и озеленению улиц, уходу за территорией детских дворовых (спортивных) площадок, оповещения населения о необходимости уплаты налогов и задолженности по коммунальным услугам.

В 2024 году было проведено 7 сходов граждан, кроме того 13 встреч с жителями МКД с участием главы, главных специалистов и руководителей ТОС, на которых, помимо информирования населения о работе администрации, проведения различных инструктажей, принимались наказы и пожелания по улучшению качества проживания на конкретной территории.

Особое внимание стоит уделить тому факту, что руководители наших ТОСов принимают участие в различных конкурсах. В 2024 году Руководитель ТОС «Дальний» Л.В. Астахова приняла участие в краевом конкурсе «Лучший ТОС» и заняла IIIместо. На полученные средства были приобретены бордюры и тротуарная плитка, использованная при благоустройстве сквера возле магазина Апельсин, об этом я говорил выше. Этот факт наиболее ярко свидетельствует о том, как важно объединение усилий жителей для достижения общих целей!

В 2024 году активно велась работа в сфере межнациональных отношений. Ещё 2-3 года назад в администрацию поступало большое количество жалоб на представителей цыганской национальности. С целью снижения напряженности в обществе на протяжении последних двух лет нами велась работа по урегулированию конфликтных ситуаций. Специалистами администрации проводились рейдовые мероприятия по местам проживания цыганских семей с раздачей памяток по правилам пожарной безопасности, соблюдению правил благоустройства, соблюдению правил безопасности дорожного движения и другим темам.

В целях снижения уровня преступности на территории Новопокровского сельского поселения, активно работает территориальная комиссия по профилактике правонарушений, на которую приглашаются представители правоохранительных органов, общественности, различных организаций и учреждений. В поле зрения комиссии попадают условно осужденные, ранее судимые, освободившиеся из мест лишения свободы досрочно, неработающие, злоупотребляющие алкоголем. Особое внимание уделяется несовершеннолетним, которые не посещают школьные занятия или совершают другие противоправные деяния. В случае пропуска занятий по неуважительной причине, законные представители приглашаются на заседание

За отчетный период времени организовано и проведено 12 комиссий, на которых рассмотрено 86 человек.

Также в прошедшем году была проведена работа по оказанию помощи 3 лицам без определённого места жительства. Совместно с сотрудниками соцзащиты и ЦРБ им была оказана помощь в восстановлении документов и помещении на социальную койку в ст. Калниболотская.

Так как 2024 год был объявлен Президентом годом семьи, администрацией Новопокровского сельского поселения было принято коллективное решение о начале акции «Казачьему роду нет переводу», целью которой является стимулирование демографического роста в Новопокровском сельском поселении. Я лично выезжал в такие семьи, а фото поздравления с рождением малышей размещались в соцсетях. Всего в период с мая по декабрь 2024 г посетили 35 семей. Вручались памятные открытки с альбомами для фотографий и наборы с аксессуарами для новорожденных. Кроме этого ИП Курочкиной Викторией Анатольевной на безвозмездной основе было предоставлено несколько наборов новых вещей для маленьких деток, которые мы также прикладывали к основному набору подарков. В 2025 году эту акцию планируем продолжить.

В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в поддержку нашей нынешней армии, 2 мая 2024 года, от центральной библиотеки в праздничной обстановке стартовали представители мотоклуба «Ночные волки» отделение Кубань, для участия в IX международном мотомарше «Дороги Победы 2024: Донбасс – наша Малая земля», под руководством Юрия Юрьевича Богусловского.

В 2025 году наша страна будет отмечать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В связи с чем, 12 сентября в так называемой Буденовской лесополосе состоялась важная церемония открытия обновленного памятного знака советским гражданам, расстрелянным фашистскими захватчиками в сентябре 1942 года. Этот мраморный крест стал символом памяти и скорби о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны и отдал свою жизнь за свободу будущих поколений. Инициатором этого мероприятия стал краевед и почётный гражданин Новопокровского района Бойко Иван Константинович. Особо необходимо отметить, что изначально на этом месте был установлен памятный крест супружеской парой Червонных — Юрием Васильевичем и Розалией Васильевной, которые осуществляли уход за ним и сохраняли память о тех трагических событиях.

6 июля, в честь традиционного Новопокровского Дня рыбака, состоялось личное и командное первенство по спортивной ловле рыбы на удочку между сборными командами предприятий и организаций станицы Новопокровской, организованное администрацией Новопокровского сельского поселения. Всего в мероприятии приняли участие 8 команд по 5 человек и 29 рыболовов в индивидуальном соперничестве.

На ул. Ленина на участке от улицы Первомайской до моста через реку Ея в 2024 году были размещены плакаты Великих правителей России, которые позволяют наглядно напоминать и повышать уровень знаний по истории нашей страны жителей и гостей станицы.

Вся работа администрации открыта для жителей поселения. Сайт администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии, а также создана и ведётся в социальных сетях – ВКОНТАКТЕ, ТЕЛЕГРАММ, ОДНОКЛАССНИКИ официальная страница администрации, где можно ознакомиться с событиями в жизни поселения, узнать о проводимых мероприятиях и достигнутых результатах. Надеюсь, что все эти ресурсы позволяют нам сделать работу администрации более прозрачной и открытой. За прошедший год опубликовано более 1300 информационных статей.

**МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА**

Специалистами отдела по молодёжной политике 2024году проведены мероприятия, конкурсы, с награждением участников призами и ценными подарками, посвященные праздничным датам: День флага, акция приуроченная ко дню России и многим другим…

В рамках патриотического воспитания детей и молодежи организованы и проведены традиционные молодежные акции «Георгиевская ленточка», «Российская ленточка».

Руководствуясь постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 19 марта 2020 года №32 «Об утверждении муниципальной программы Новопокровского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020-2024 годы были выделены средства на проведение памятных –мероприятий в день освобождения Новопокровского района от немецко-фашистских захватчиков, праздничные мероприятия: посвященные Международному женскому дню 8 Марта, дню весны и труда, проведения Дня семьи, международный День инвалидов, Международный день пожилых людей.

Спортивными клубами сельского поселения была организованна работа по привлечению молодежи к занятию физической культурой и спортом. Состоялись спортивные мероприятия с награждением участников призами и ценными подарками, посвященные праздничным датам.

В 2024 году под руководством спортинструктора Семененко Петра Ивановича, команда Новопокровского сельского поселения заняла 1 место по стрельбе из пневматических винтовки и пистолета, среди поселений Новопокровского района.

**Заключение**

В заключение отчёта хочу ещё раз поблагодарить всех кто принимал активное участие в жизни и работе нашего сельского поселения в прошедшем 2024 году.

Завершая свой отчёт хочу пожелать Новопокровскому сельскому поселению дальнейшего развития, процветания, роста численности населения, ну и конечно всем нам, жителям - мирного неба нал головой, крепкого здоровья, семейного благополучия и успеха во всех делах.