Оценка эффективности муниципальной программы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района

«Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2023 год.

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 14 октября 2019 г. № 204. Изменения в программу на 2023 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района                        29 декабря 2023 г. № 230.

Реализация программы осуществляется по двум подпрограммам:

1.  «Газификация Новопокровского сельского поселения» (не реализовывалась в 2023 году);

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопокровского сельского поселения» (не реализовывалась в 2023 году);

и по двум основным мероприятиям:

1.«Комплексное развитие электроснабжения населенных пунктов поселения»;

2. «Комплексное развитие теплоснабжения населенных пунктов поселения» (не реализовывалось в 2023 году).

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса», на 2023 год составил 10290,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 9765,7 тыс. рублей, процент исполнения 94,9 %.

Подпрограмма «Газификация Новопокровского сельского поселения» в 2023 году не реализовывалась.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопокровского сельского поселения» в 2023 году не реализовывалась.

Объем финансирования основного мероприятия «Комплексное развитие электроснабжения населенных пунктов поселения» из средств бюджета составил 10290,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 9765,7 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на оплату уличного освещения в границах Новопокровского сельского поселения и на капитальный ремонт систем наружного освещения. Показатель эффективности Эмп=0,95. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

Основное мероприятие «Комплексное развитие теплоснабжения населенных пунктов поселения» в 2023 году не реализовывалось.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: СДП = ЗФ / ЗП

СДЦ= (0+0+1+0) / 4 = 0,25

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 9765,7 / 10290,0 = 0,95

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ * УФ

Эмп = 0,25*0,95 = 0,24

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» составляет 0,24.  Эффективность программы признается неудовлетворительной.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района				                              А.А. Соловьева