Оценка эффективности муниципальной программы

Новопокровского сельского поселения Новопокровского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 14 октября 2019 года № 201. Изменения в программу на 2023 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района 29 декабря 2023 года № 228.

Реализация программы осуществляется по подпрограммам:

1. «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района»;

2. «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения Новопокровского района».

и по мероприятиям:

1.«Озеленение»;

2. «Организация и содержание мест захоронения»;

3.«Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения»;

4. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»;

5. «Другие мероприятия в области благоустройства»;

6. «Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»;

7. «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов»;

8. «Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2023 году составил 111844,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 105110,2 тыс. рублей, процент исполнения 93,9 %.

Подпрограмма «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района» не реализовывалась в 2023 году.

На подпрограмму «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения» в 2023 году было запланировано финансирование в сумме 22304,2 тыс. рублей. Фактически израсходовано 22303,7 тыс. рублей. Данные средства были направлены на:

- мероприятия в области коммунального хозяйства (2285,4 тыс. рублей);

- компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (1500,0 тыс. рублей);

- развитие водоснабжения населенных пунктов (3364,7 тыс. рублей);

- передаваемые полномочия на создание условий для организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения (6700,0 тыс. рублей);

- отдельные мероприятия муниципальной программы (8453,6 тыс. рублей).

Показатель эффективности Эмп=0,99 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Объем финансирования мероприятия «Озеленение» из средств бюджета составил 7571,4. Фактически израсходовано 2830,4 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 37,4 %. В 2022 году в бюджет поселения поступила компенсация за вырубку деревьев, данные средства используются на воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных.

Объем финансирования мероприятия «Организация и содержание мест захоронения» в 2023 году было запланировано финансирование на сумму 406,7 тыс. рублей. Фактически израсходовано 397,6 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия 97,8%. Денежные средства были направлены на содержание мест захоронения Новопокровского сельского поселения.

На мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения» в 2023 году было запланировано финансирование на сумму 2280,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 2256,8 тыс. рублей. Процент исполнения мероприятия составил 98,9 %.

Объем финансирования мероприятия «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» в 2023 году из средств бюджета составил 311,2 тыс. рублей. Фактически израсходовано 292,4 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 93,9 %. Выделенные средства направлены на поддержание санитарного и эстетического состояния территории поселения.

На мероприятие «Другие мероприятия в области благоустройства» в 2023 году было запланировано финансирование на сумму 11249,8 тыс. рублей. Фактически израсходовано 11148,0 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 96,9 %. Данные мероприятия были направлены на повышение комфортности условий проживания жителей поселения.

Объем финансирования мероприятия «Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2023 году из средств бюджета составил 67721,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 65881,2 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 97,3 %. Данное мероприятие направлено на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «Перспектива», осуществляющего функции по перевозке пассажиров на внутригородских маршрутах Новопокровского сельского поселения, благоустройству, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации и содержанию мест захоронения и прочих мероприятий в области коммунального хозяйства.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

СДП = ЗФ / ЗП

СДЦ= (1+0) / 2 = 0,5

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 105110,2 / 111844,4 = 0,94

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ * УФ

Эмп = 0,5*0,94 = 0,47

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» составляет 0,47, в виду того, что одна подпрограмма не реализовывалась в 2023 году. Эффективность программы неудовлетворительная.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения				         А.А. Соловьева