П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

от  03.09.2013                                                                                           № 235

ст-ца Новопокровская

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Ремонт многоквартирных домов на территории

Новопокровского сельского поселения на 2014 год»

В  соответствии  с  постановлением  Законодательного Собрания Краснодарского края от 21 апреля 2010 года № 1916-П «О мерах по поддержке товариществ собственников  жилья»,  в целях  создания благоприятных условий для деятельности товариществ собственников жилья   и управляющих организаций на  территории Новопокровского сельского поселения,  администрация Новопокровского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2014 год» (прилагается).

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новопокровского

сельского поселения                                                                            М.И. Гречушкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новопокровского сельского поселения

от 03.09.2013 № 235

Ведомственная целевая программа

«Ремонт многоквартирных домов на территории

Новопокровского сельского поселения на 2014 год»

П А С П О Р Т

Ведомственной целевой программы «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2014 год»

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2014 год» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 21 апреля 2010 года № 1916-П «О мерах по поддержке товариществ собственников жилья» |
| Наименование разработчика | Администрация Новопокровского сельского поселения |
| Цель и задачи Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Поддержка товариществ собственников жилья (ТСЖ) и управляющих организаций |
| Сроки и этапы реализации | 2014 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирование на 2014 год составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 250,0 тыс. рублей; средства собственников жилья – 250,0 тыс. рублей |
| Индикаторы целей Программы | Осуществление ремонта многоквартирных домов на условии софинансирования |

1. Характеристика проблемы и цель Программы.

Техническое состояние жилищного фонда Новопокровского сельского поселения неоднородно. Часть фонда имеет значительный физический износ, так как из-за недостаточного финансирования работы не выполнялись в полном объеме. В связи с невыполненным капитальным ремонтом (недоремонтом) значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия государства и органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210,249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность», устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах на территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района, должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Независимо от формы собственности на жилое помещение собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из способов управления.

Наиболее значимыми препятствиями при выборе способа управления многоквартирными домами являются:

- неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с их многолетним «недоремонтом»;

- отсутствие у населения необходимой подготовки по вопросам управления многоквартирными домами.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо, с учетом степени износа домов, оказание финансовой поддержки товариществ собственников жилья и управляющих компаний для его проведения с привлечением средств граждан – собственников помещений в многоквартирных домах.

Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере.

2. Перечень и описание программных мероприятий

| № п/п | Наименование варианта финансирования | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инерционный вариант (БДО) | Активное привлечение граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. | Ремонт многоквартирных домов на условии софинансирования | 2014 | 250,0 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
|  | Всего: |  |  |  | 250,0 |  |

3. Управление программой и механизм ее реализации

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию мероприятий Программы осуществляет администрация Новопокровского сельского поселения.

Координация мероприятий Программы возложена на администрацию Новопокровского сельского поселения (далее - Исполнитель).

Исполнитель осуществляет:

нормативное правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

финансирование мероприятий Программы;

оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы в целом;

проведение мониторинга реализации Программы;

подготовку годового доклада о ходе реализации Программы.

Ответственность за несвоевременное и нецелевое использование бюджетных средств несет Исполнитель.

4. Индикаторы целей программы

Для оценки эффективности реализации программы в целом предлагается использовать следующие показатели:

| Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значение в 2014 году | Реализация программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БДО | БДО+БПО |
| Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. |  | по мере необходимости | 250,0 | 0,0 |

- 5. Оценка рисков реализации программы и

- механизмы их минимизации

| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Изменение законодательства | Оперативное реагирование Исполнителя на такие обстоятельства |
| Риск финансирования (сокращение объема финансирования) | Подготовка предложений о корректировке объемов |
| Действия обстоятельств непреодолимой силы | Оперативное реагирование Исполнителя на такие обстоятельства |

Глава Новопокровского

сельского поселения							  М.И. Гречушкин